MY HOST BIZMATE

INFORME GLOBAL DEL PROYECTO

Actualizado: 20 Enero 2026, 20:00 (Bali Time)

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

MY HOST BizMate es una plataforma SaaS de automatización para hoteles boutique y villas en el Sudeste Asiático. El sistema integra agentes de IA para ventas, operaciones y atención al cliente a través de múltiples canales.

Cliente Piloto: Izumi Hotel - 7 villas de lujo en Ubud, Bali

## Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend/Workflows | n8n en Railway (v1.123.5) |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL) |
| Voice AI | VAPI con Structured Outputs v2 |
| WhatsApp | ChakraHQ Business API |
| Frontend | React/Vite en Vercel |
| Email | SendGrid |

# 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Flujo completo de datos desde los canales hasta las operaciones:

CANALES (WhatsApp/Voice/Web)

↓

[WF-01] Inbound Lead Handler ✅

↓

[WF-02] KORA Post-Call ✅

↓

BOOKED → [WF-05] Guest Journey ❌

NOT BOOKED → [WF-04] Follow-Up Engine ❌

↓

[OSIRIS] Operations Dashboard ❌

# 3. AGENTES AI

| Agente | Función | Estado |
| --- | --- | --- |
| KORA | Voice Concierge (VAPI) | ✅ FUNCIONANDO |
| BANYU | WhatsApp Concierge | ✅ FUNCIONANDO (básico) |
| LUMINA | Orquestador de ventas/leads | ❌ PENDIENTE |
| OSIRIS | Owner Dashboard + KPIs | ❌ PENDIENTE |

# 4. WORKFLOWS n8n - ESTADO ACTUAL

## 4.1 Workflows ACTIVOS

| Workflow | ID | Estado |
| --- | --- | --- |
| WF-01 MCP KORA Tools | ydByDOQWq9kJACAe | ✅ ACTIVO |
| WF-02 KORA Post-Call | gsMMQrc9T2uZ7LVA | ✅ ACTIVO |
| WF-03 Lead Handler | OZmq7E9wzODJrzej | ✅ ACTIVO |
| WF-04 Booking Notifications | p3ukMWlbKN4bf5Gz | ✅ ACTIVO |

## 4.2 Workflows PENDIENTES

| Workflow | Descripción |
| --- | --- |
| LUMINA.AI | Orquestador central de leads y ventas |
| OSIRIS.AI | Dashboard owner con KPIs y alertas |
| WF-04 Follow-Up Engine | Secuencias T+2h/24h/72h/7d para leads sin booking |
| WF-05 Guest Journey | Pre-arrival, in-stay, post-stay mensajes |
| Content Generator | Generación automática de contenido marketing |

# 5. LOGROS DE HOY (20 Enero 2026)

✅ Resuelto: Extracción correcta del Structured Output de VAPI

✅ Resuelto: Teléfono se extrae correctamente (34619794604)

✅ Resuelto: WhatsApp guest y staff funcionando

✅ Resuelto: Leads se crean/actualizan correctamente

✅ Resuelto: Llamadas de información capturan datos de contacto

✅ Resuelto: Errores 'message [line 39]' eliminados con nuevo código

# 6. IDs Y CONFIGURACIÓN

| Elemento | ID/Valor |
| --- | --- |
| Tenant ID | c24393db-d318-4d75-8bbf-0fa240b9c1db |
| Property ID | 18711359-1378-4d12-9ea6-fb31c0b1bac2 |
| VAPI Assistant | ae9ea22a-fc9a-49ba-b5b8-900ed69b7615 |
| Structured Output | 6426dbc9-8b9e-49f7-8f29-faa16683bcda |
| n8n URL | https://n8n-production-bb2d.up.railway.app |
| MCP Server URL | /mcp/izumi-hotel-v3 |
| Webhook Post-Call | /webhook/kora-post-call-v2 |

# 7. CONTACTOS

Izumi Hotel:

WhatsApp: +62 813 2576 4867 (24/7)

Phone: +62 813 2576 4867 (8:00-22:00)

Web: www.my-host-bizmate.com

# 8. PROMPT DE ARRANQUE PARA NUEVA SESIÓN

Copiar todo el contenido del siguiente cuadro:

# MY HOST BizMate - Continuación

## Fecha: [FECHA ACTUAL]

## CONTEXTO

Sistema de automatización para hoteles boutique en Bali.

Cliente piloto: Izumi Hotel (7 villas, Ubud)

## FUNCIONANDO (20 Ene 2026)

- KORA (Voice AI via VAPI) - Bookings + Info calls ✅

- WF-01 MCP KORA Tools (ydByDOQWq9kJACAe) ✅

- WF-02 KORA Post-Call (gsMMQrc9T2uZ7LVA) ✅

- WF-03 Lead Handler (OZmq7E9wzODJrzej) ✅

- WF-04 Booking Notifications (p3ukMWlbKN4bf5Gz) ✅

- BANYU WhatsApp - Básico funcionando ✅

## PENDIENTE CREAR

1. LUMINA.AI - Orquestador de ventas

2. OSIRIS.AI - Owner Dashboard + KPIs

3. WF-04 Follow-Up Engine (T+2h/24h/72h/7d)

4. WF-05 Guest Journey (pre/in/post-stay)

5. Content Generator

## IDs IMPORTANTES

- Tenant: c24393db-d318-4d75-8bbf-0fa240b9c1db

- Property: 18711359-1378-4d12-9ea6-fb31c0b1bac2

- VAPI Assistant: ae9ea22a-fc9a-49ba-b5b8-900ed69b7615

- n8n: https://n8n-production-bb2d.up.railway.app

## TAREA PARA HOY

1. Probar WhatsApp (BANYU) completamente

2. Probar Voice (KORA) completamente

3. Decidir siguiente flujo a implementar

---

Documento generado: 20 Enero 2026