## PROMPT PARA CONTINUAR SESIÓN - MY HOST BizMate

### CONTEXTO DEL PROYECTO

Estamos desarrollando MY HOST BizMate, una plataforma SaaS de automatización para boutique hotels en Bali. El cliente piloto es Izumi Hotel (7 villas en Ubud).

Identificadores críticos:

- Tenant ID: c24393db-d318-4d75-8bbf-0fa240b9c1db

- Property ID: 18711359-1378-4d12-9ea6-fb31c0b1bac2

- VAPI ID: ae9ea22a-fc9a-49ba-b5b8-900ed69b7615

URLs:

- n8n: https://n8n-production-bb2d.up.railway.app

- Supabase: https://jjpscimtxrudtepzwhag.supabase.co

### ARQUITECTURA DE AGENTES AI

| Agente | Función | Estado |
| --- | --- | --- |
| KORA | Voice booking (VAPI) | ✅ Funcionando |
| BANYU | WhatsApp automation (ChakraHQ) | ✅ Funcionando |
| LUMINA | Sales orchestrator / Lead intelligence | ✅ Funcionando (decisiones) |
| OSIRIS | Business intelligence dashboard | ✅ Funcionando |

### WORKFLOWS ACTIVOS EN PRODUCCIÓN

| Workflow | ID | Función |
| --- | --- | --- |
| WF-01-MCP-KORA-TOOLS | ydByDOQWq9kJACAe | MCP Server para VAPI |
| WF-02 KORA-POST-CALL | gsMMQrc9T2uZ7LVA | Procesa llamadas VAPI → Johnson Contract |
| BANYU - Johnson Contract v1 | NJR1Omi4BqKA9f1P | AI Agent WhatsApp |
| WF-03-LEAD-HANDLER | OZmq7E9wzODJrzej | Handler compartido KORA+BANYU → LUMINA |
| WF-SP-02 LUMINA | EtrQnkgWqqbvRjEB | Decisiones: BOOKED/FOLLOWUP/REENGAGE/CLOSE |
| WF-04 Booking Notifications | p3ukMWlbKN4bf5Gz | Notificaciones de reservas |
| WF-IA-01 OSIRIS AI Assistant | iAMo7NdzYkJxJUkP | Dashboard AI para owner |

### FLUJO DE DATOS ACTUAL

KORA (Voice)                    BANYU (WhatsApp)

↓                               ↓

WF-01 MCP-KORA-TOOLS           BANYU Johnson Contract

↓                               ↓

WF-02 KORA-POST-CALL                 │

↓                               │

└──────────┬────────────────────┘

↓

WF-03-LEAD-HANDLER

(Johnson Contract)

↓

WF-SP-02 LUMINA

↓

┌───────────┼───────────┐

↓           ↓           ↓

BOOKED     FOLLOWUP     CLOSE

↓           ↓           ↓

???        ???         ???

### PENDIENTES DE LUMINA

LUMINA decide pero NO ejecuta acciones. Falta conectar:

- BOOKED → Disparar Guest Journey (workflow por crear/renombrar)

- FOLLOWUP → Disparar Follow-Up Engine (workflow HndGXnQAEyaYDKFZ existe pero inactivo)

- REENGAGE → Disparar Follow-Up Engine (secuencia diferente)

- CLOSE → Actualizar lead como LOST en Supabase

### WORKFLOWS EXISTENTES PERO INACTIVOS

| Workflow | ID | Necesita |
| --- | --- | --- |
| WF-02 Follow-Up Engine v8 | HndGXnQAEyaYDKFZ | Renombrar a WF-04, conectar a LUMINA, activar |
| GuestJourney-Scheduler | cQLiQnqR2AHkYOjd | Renombrar a WF-05, conectar a LUMINA, activar |

### TABLAS PRINCIPALES SUPABASE

- users, properties, bookings, leads, lead_events, guests, payments, whatsapp_messages, alerts, ai_chat_history_old, audit_logs, journey_settings, journey_events

RPCs disponibles:

- get_lumina_stats(), get_banyu_stats(), get_kora_stats(), get_osiris_stats()

- get_active_alerts(), get_dashboard_stats()

- get_due_followup_leads(), update_lead_after_followup(), log_followup_event()

### REGLAS CRÍTICAS

- NO crear tablas nuevas en Supabase sin aprobación explícita

- NO modificar esquemas sin usar migraciones documentadas

- Verificar workflows existentes antes de crear nuevos

- Seguir nomenclatura: WF-XX - Nombre - MYHOST Bizmate

- JSON Body en n8n: usar JSON.stringify() para evitar errores de sintaxis

### PRÓXIMOS PASOS

- Content Creator - Nuevo módulo a implementar (documentación pendiente)

- Conectar LUMINA → Follow-Up Engine y Guest Journey

- Documento global actualizado con estado de todos los flujos

### ARCHIVOS DE REFERENCIA

- Documentación LUMINA en uploads del proyecto

- BRIEF_OSIRIS_MVP_21_ENERO_2026.md

- Esquema Supabase documentado