KORA — BUGS POST-PILOTO 09/03/2026

Handoff Document — Nueva sesión requerida

Fecha: 09 marzo 2026  |  Proyecto: MY HOST BizMate  |  Tenant: Izumi Hotel

# 📋 RESUMEN EJECUTIVO

Esta sesión se realizó la prueba del piloto KORA (Squad multilingüe Izumi). Se detectaron 2 bugs activos en el flujo post-llamada. Uno fue resuelto en sesión. El otro (crítico) queda pendiente para la siguiente sesión.

| BUG | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| BUG-1: Unknown Property | El mensaje post-llamada mostraba 'Unknown Property' en lugar del nombre real del hotel. | ✅ RESUELTO |
| BUG-2: Idioma incorrecto | El mensaje de confirmación de booking ('Booking Confirmed') siempre llega en inglés, aunque la llamada sea en español o indonesio. | ❌ PENDIENTE |

# ✅ BUG-1: Unknown Property (RESUELTO)

## Síntoma observado

El tercer mensaje WhatsApp post-llamada llegó con el texto:

Hola José Carrayo! Gracias por llamar a Unknown Property.

Como conversamos, aquí va un resumen:

...

## Causa raíz

El Squad de VAPI tiene 4 miembros. El end-of-call-report de VAPI envía en el campo call.assistantId el ID del asistente que estaba activo al final de la llamada — en este caso el GREETER (el primer asistente del Squad).

El greeter NO estaba registrado en la tabla voice_assistants de Supabase. Por lo tanto, el RPC get_property_by_assistant devolvía null, y el workflow WF-02 v3.2 usaba el fallback 'Unknown Property'.

## Flujo afectado

VAPI end-of-call-report

→ call.assistantId = 501847ae (GREETER, no registrado)

→ WF-02 v3.2: Get Property by Assistant RPC

→ RPC devuelve NULL (ID no encontrado en voice_assistants)

→ Build Johnson Contract: property_name = 'Unknown Property'

→ InquiryFollowup WF: mensaje enviado con 'Unknown Property'

## Fix aplicado

INSERT en tabla voice_assistants con el ID del greeter:

vapi_assistant_id: 501847ae-5e59-4bf9-b7ec-81ca463ceda8

assistant_name:    KORA_GREETER

property_id:       18711359-1378-4d12-9ea6-fb31c0b1bac2  (Izumi)

tenant_id:         c24393db-d318-4d75-8bbf-0fa240b9c1db  (Izumi)

language:          en

status:            active

Verificado: el registro existe en Supabase. Próxima llamada resolverá el nombre correctamente.

# ❌ BUG-2: Idioma incorrecto en Booking Confirmed (PENDIENTE)

## Síntoma observado

La llamada se realizó en español (KORA_ES). Al crear el booking, llegó este mensaje al guest:

✅ Booking Confirmed

Hello José Carrayo,

Your booking has been confirmed!

Hotel: Izumi Hotel & Villas

Check-in: 2026-07-01

Check-out: 2026-07-10

...

We look forward to welcoming you!

El mensaje está en inglés hardcodeado. No respeta el idioma de la llamada.

## Causa raíz — análisis completo

El workflow BookNotif (WF-BOOKING-NOTIFICATIONS v3 — ID: D8LWBtWxY6UoNOjE) se dispara mediante un webhook de Supabase cuando se crea un registro en la tabla bookings.

El mensaje al guest está completamente hardcodeado en inglés en el nodo 'WhatsApp to Guest':

"Hello {{ guest_name }},"

"Your booking has been confirmed!"

"We look forward to welcoming you! 🌺"

El payload que recibe BookNotif proviene de la tabla bookings. La tabla bookings NO tiene columna language. Por lo tanto, el workflow no tiene forma de saber en qué idioma habló el guest.

🔴 Problema estructural — la cadena completa:

1. KORA (VAPI) detecta idioma → guarda en callResult.callSummary.language

2. WF-02 v3.2 crea el booking en Supabase (via Lead Handler / WF-03)

3. Supabase dispara webhook → BookNotif (D8LWBtWxY6UoNOjE)

4. BookNotif no recibe el idioma → mensaje siempre en inglés

## Solución propuesta — 3 cambios

Cambio 1 — Añadir columna language a la tabla bookings

ALTER TABLE bookings

ADD COLUMN language TEXT DEFAULT 'en';

Cambio 2 — WF-03 Lead Handler: pasar el idioma al crear el booking

Localizar el nodo que hace INSERT en bookings y añadir el campo language:

// En el payload de INSERT a bookings:

"language": "{{ $json.message.language || 'en' }}"

Cambio 3 — BookNotif: mensaje multiidioma

Reemplazar el mensaje hardcodeado en inglés por lógica condicional según language. Ejemplo del nodo 'WhatsApp to Guest':

// En jsonBody del nodo WhatsApp to Guest:

{{ (() => {

const lang = $("Format Booking Data").item.json.language || "en";

const name = $("Format Booking Data").item.json.guest_name;

const hotel = $("Get WA Config").item.json.property_name;

const cin = $("Format Booking Data").item.json.check_in;

const cout = $("Format Booking Data").item.json.check_out;

const guests = $("Format Booking Data").item.json.guests;

const cur = $("Format Booking Data").item.json.currency;

const total = $("Format Booking Data").item.json.total_price;

const phone = $("Get WA Config").item.json.phone_number;

if (lang === "es") {

return `✅ *Reserva Confirmada*\n\nHola ${name},\n\n¡Tu reserva ha sido confirmada!\n\n🏨 *Hotel:* ${hotel}\n📅 *Check-in:* ${cin}\n📅 *Check-out:* ${cout}\n👥 *Huéspedes:* ${guests}\n💰 *Total:* ${cur} ${total}\n\n¡Esperamos darte la bienvenida! 🌺\n\n📞 WhatsApp: ${phone} (24/7)`;

} else if (lang === "id") {

return `✅ *Pemesanan Dikonfirmasi*\n\nHai ${name},\n\nPemesanan Anda telah dikonfirmasi!\n\n🏨 *Hotel:* ${hotel}\n📅 *Check-in:* ${cin}\n📅 *Check-out:* ${cout}\n👥 *Tamu:* ${guests}\n💰 *Total:* ${cur} ${total}\n\nKami menantikan kedatangan Anda! 🌺\n\n📞 WhatsApp: ${phone} (24/7)`;

} else {

return `✅ *Booking Confirmed*\n\nHello ${name},\n\nYour booking has been confirmed!\n\n🏨 *Hotel:* ${hotel}\n📅 *Check-in:* ${cin}\n📅 *Check-out:* ${cout}\n👥 *Guests:* ${guests}\n💰 *Total:* ${cur} ${total}\n\nWe look forward to welcoming you! 🌺\n\n📞 WhatsApp: ${phone} (24/7)`;

}

})() }}

## Workflows afectados

Workflows a modificar:

1. Supabase: ALTER TABLE bookings ADD COLUMN language

2. WF-03 Lead Handler (ITGAEa58PT3ICO6a): INSERT booking + language

3. BookNotif (D8LWBtWxY6UoNOjE): mensaje multiidioma según language

# 🔍 CONTEXTO: Estado del Squad KORA Izumi

## IDs verificados en esta sesión

| COMPONENTE | ID | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Squad Izumi (REAL) | 56ca0b34-a9d3-43f6-a0ec-f0f4a49cf0ee | ✅ RESUELTO |
| Squad ID en memoria | 4afd50e6-... (INCORRECTO) | ⚠️ CRÍTICO |
| KORA_GREETER | 501847ae-5e59-4bf9-b7ec-81ca463ceda8 | ✅ RESUELTO |
| KORA_EN | e6c4a079-7b50-4046-8f45-1f596333c31a | ✅ RESUELTO |
| KORA_ES | 7cb7b49a-6e32-4f5f-bae7-ff6cdcf99b9b | ✅ RESUELTO |
| KORA_ID | 436d037f-7cb6-46f8-b792-5e10f8f667c6 | ✅ RESUELTO |
| WF PostCall activo | 6EwIrMmytDn5LAWx = v3.2 | ℹ️ INFO |
| WF PostCall inactivo | U7P5FVtxEV9PrLtZ = v3.3 (NO usar) | ℹ️ INFO |

⚠️ IMPORTANTE — Squad ID en memoria incorrecto:

En las memorias del sistema figura squad_id = 4afd50e6-b3d2-4be1-9bbd-73d49cbee0eb

El Squad ID real verificado via API es: 56ca0b34-a9d3-43f6-a0ec-f0f4a49cf0ee

Actualizar en: memories del sistema + properties.vapi_squad_id en Supabase + VoiceAssistant.jsx

## Webhook URL del Squad (KORA_ES)

KORA_ES actualmente apunta a:

https://n8n-production-bb2d.up.railway.app/webhook/kora-post-call-v2

→ Este path lo sirve WF-02 v3.2 (6EwIrMmytDn5LAWx) — ACTIVO — CORRECTO

# 📋 CHECKLIST — Próxima sesión

## 🔴 Prioridad CRÍTICA (hacer primero)

| 1 | ALTER TABLE bookings ADD COLUMN language TEXT DEFAULT 'en' | Supabase |
| --- | --- | --- |
| 2 | WF-03 Lead Handler: añadir campo language en INSERT bookings | n8n |
| 3 | BookNotif (D8LWBtWxY6UoNOjE): mensaje multiidioma ES/ID/EN en nodo 'WhatsApp to Guest' | n8n |
| 4 | Probar end-to-end: llamada en ES → booking creado → WhatsApp en español | Test |

## 🟡 Prioridad MEDIA (si queda tiempo)

| 5 | Actualizar Squad ID en Supabase properties.vapi_squad_id: 56ca0b34-a9d3-43f6-a0ec-f0f4a49cf0ee | Supabase |
| --- | --- | --- |
| 6 | Actualizar Squad ID en VoiceAssistant.jsx (frontend) | Frontend |
| 7 | Actualizar Squad ID en memorias del sistema | Memoria |

# 🔧 Datos técnicos de referencia

## IDs clave

Supabase project:    jjpscimtxrudtepzwhag

VAPI Private Key:    bd547223-da9c-4e35-a403-2b3c6efd28b0

Izumi tenant_id:     c24393db-d318-4d75-8bbf-0fa240b9c1db

Izumi property_id:   18711359-1378-4d12-9ea6-fb31c0b1bac2

Squad REAL:          56ca0b34-a9d3-43f6-a0ec-f0f4a49cf0ee

WF PostCall activo:  6EwIrMmytDn5LAWx  (v3.2)

WF BookNotif:        D8LWBtWxY6UoNOjE

WF Lead Handler:     ITGAEa58PT3ICO6a  (WF-03)

n8n endpoint:        https://n8n-production-bb2d.up.railway.app/api/v1/

## Squad members (voice_assistants en Supabase — verificado)

KORA_GREETER  501847ae-5e59-4bf9-b7ec-81ca463ceda8  lang=en  ← recién insertado

KORA_EN       e6c4a079-7b50-4046-8f45-1f596333c31a  lang=en

KORA_ES       7cb7b49a-6e32-4f5f-bae7-ff6cdcf99b9b  lang=es

KORA_ID       436d037f-7cb6-46f8-b792-5e10f8f667c6  lang=id

KORA (legacy) 816a7c95-bd58-489c-b6ba-d0796fb2a722  lang=multilingual

MY HOST BizMate — ZENTARA LIVING  |  Generado: 09/03/2026