Hola Claude Code, continuamos con MY HOST BizMate.

=== ÚLTIMA SESIÓN (2025-11-27) ===

COMPLETADO:

✅ Backend Supabase Fase 1: 100% instalado

- 8 triggers activos

- 8 funciones SQL (5 webhooks + 3 estadísticas)

- 11 RLS policies

- 15 índices optimización

✅ Frontend desplegado en Vercel

- URL: https://myhost-bizmate-mfxwn8itv-jose-carrallos-projects.vercel.app

- Módulos reorganizados en 5 grupos

- Cultural Intelligence agregado

✅ GitHub actualizado

- Branch: backup-antes-de-automatizacion

- Todo commiteado y pushed

=== ESTADO N8N WORKFLOWS ===

COMPLETADOS (7/21):

1. ✅ Webhook Test

2. ✅ Booking → Email Confirmation (SendGrid)

3. ✅ Booking → WhatsApp Confirmation (Meta API)

4. ✅ Booking Round Trip (Email + WhatsApp)

5. ✅ WhatsApp AI Bot (reparado y funcionando)

6. ✅ Meta Webhook Verification

7. ✅ Error Validation WhatsApp Cloud API

PENDIENTES (14/21):

- Confirmación pago → Actualizar + notificar

- Gestión diaria reservas

- Agente IA con Supabase

- IA redacta mensajes automáticos

- Mensajes VIP automatizados

- Planes estancia completos

- ⭐ Recomendaciones diarias IA (ESTRELLA)

- Videos/publicación redes sociales

- Seguimiento y retención

- Coordinación staff limpieza

- Check-in/Check-out automático

- Monitorización comentarios

- CRM historial

- Upsell/cross-sell

- Comunicación staff diaria

- Dashboards tiempo real

- Reportes diarios ocupación

DOCUMENTACIÓN:

- Plan completo: Documentos/MY-HOST-BizMate-Plan-Automatizaciones-n8n.md

- Workflows JSON: n8n_Supabase/

- Credenciales: n8n_Supabase/.env.automation.txt

CREDENCIALES:

- n8n: https://n8n-production-bb2d.up.railway.app

- Supabase: https://jjpscimtxrudtepzwhag.supabase.co

- Supabase anon key:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImpqcHNjaW10eHJ1ZHRlcHp3aGFnIiwicm9sZSI6ImFub

24iLCJpYXQiOjE3NjI5NDMyMzIsImV4cCI6MjA3ODUxOTIzMn0._U_HwdF5-yT8-prJLzkdO_rGbNuu7Z3gpUQW0Q8zxa0

- SendGrid configurado

- WhatsApp Meta API configurado

- Claude API: Pendiente integrar

=== ARQUITECTURA ACTUAL ===

Frontend (React) → Supabase → Triggers → n8n Webhooks → SendGrid/WhatsApp

→ (Pendiente: Claude API)

=== TRIGGERS SUPABASE ACTIVOS ===

1. on_property_insert → /webhook/property-created

2. on_booking_insert → /webhook/booking-created

3. on_booking_status_update → /webhook/booking-status-changed

4. on_payment_update → /webhook/payment-confirmed

5. on_message_insert → /webhook/message-received

=== PRÓXIMOS PASOS SUGERIDOS ===

OPCIÓN A: Continuar con flujos n8n (14 pendientes)

- Siguiente prioridad: Confirmación pago

- Luego: Agente IA con Supabase

- Después: Recomendaciones diarias IA (ESTRELLA)

OPCIÓN B: Integrar funciones SQL en frontend

- Dashboard stats con get_dashboard_stats()

- Revenue by month con get_revenue_by_month()

- Top properties con get_top_properties()

OPCIÓN C: Testing completo sistema actual

- Probar triggers Supabase → n8n

- Verificar emails y WhatsApp

- Documentar casos de uso

¿En qué trabajamos hoy?