# MY HOST BizMate - ARQUITECTURA TÉCNICA OFICIAL v2.1

## SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES: BACKEND vs AUTOMATIZACIONES

**Versión:** 2.1 Actualizada con Costes Reales y WhatsApp Cloud API

**Autor:** José (Proyecto MY HOST BizMate)

**Fecha:** Noviembre 2025

**Destinatarios:** Socios e Inversores

---

## CAMBIOS EN VERSIÓN 2.1

**Actualizaciones principales:**

- ✅ Costes Claude API corregidos con proyecciones realistas

- ✅ WhatsApp Cloud API como solución principal (vs Twilio)

- ✅ Estrategias de control de costes IA

- ✅ Roadmap más conservador y realista

- ✅ Infraestructura de monitoreo añadida

- ✅ Rol de ChatGPT aclarado (estratégico vs operativo)

- ✅ Separación clara flujos críticos/no críticos

---

## INTRODUCCIÓN

Este documento describe la arquitectura REAL de MY HOST BizMate y aclara qué tecnologías se usan para qué propósitos.

**Herramientas clave:**

- **ChatGPT:** Diseño estratégico, documentación, planificación

- **Claude API (Anthropic):** Inteligencia Artificial como servicio (API)

- **Claude Code:** Herramienta de desarrollo para escribir código

- **Claude.ai:** Interfaz web conversacional

---

## 1. CHATGPT - CAPA ESTRATÉGICA

ChatGPT actúa como **diseñador y planificador estratégico** del sistema MY HOST BizMate.

### 1.1 Diseño y Estrategia del Producto

**Responsabilidades:**

- ✓ Diseño de módulos y arquitectura conceptual

- ✓ Diseño de flujos de usuario

- ✓ Documentación del sistema

- ✓ Estrategias de mercado y competencia

- ✓ Roadmap del producto

### 1.2 Planificación Técnica

**Rol de ChatGPT:**

- ✓ Diseña estructura de workflows n8n

- ✓ Define flujos de datos entre sistemas

- ✓ Planifica integraciones

- ✓ Crea especificaciones técnicas

**⚠️ Lo que ChatGPT NO hace:**

- ❌ NO revisa código en tiempo real

- ❌ NO mantiene coherencia automáticamente

- ❌ NO ejecuta validaciones técnicas

**Aclaración:** La coherencia técnica se mantiene mediante:

- Tests automatizados

- CI/CD pipelines

- Code reviews manuales

- Linters y type checking

### 1.3 Inteligencia para Negocio y Marketing

**ChatGPT genera:**

- Copywriting, contenido, emails

- Estrategias de ventas y funnels

- Material para inversores

- Documentación comercial

### 1.4 Interfaz Natural del Fundador

Permite que José dirija el proyecto sin escribir código:

- José da la visión

- ChatGPT convierte visión en diseño técnico

- Claude Code ejecuta el código

- n8n automatiza las tareas

---

## 2. ARQUITECTURA REAL DEL SISTEMA

```

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│           MY HOST BizMate Stack                 │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│ FRONTEND:        React (Vercel)                 │

│ BACKEND:         Supabase (PostgreSQL + Auth)   │

│ AUTOMATIZACIONES: n8n (Railway)                 │

│ IA:              Claude API (Anthropic)         │

│ EMAIL:           SendGrid                       │

│ WHATSAPP:        WhatsApp Cloud API (Meta)      │

│ MONITOREO:       Sentry + LogRocket             │

│ CI/CD:           GitHub Actions                 │

└─────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 3. COMPONENTES PRINCIPALES

### 3.1 SUPABASE - Backend de Producción

**QUÉ ES:**

- Plataforma Backend-as-a-Service (BaaS)

- Base de datos PostgreSQL en la nube

- Sistema de autenticación integrado

- Funciones serverless (Edge Functions)

**RESPONSABILIDADES CRÍTICAS:**

- ✓ Almacenamiento de TODOS los datos

- ✓ Autenticación y seguridad (RLS)

- ✓ Validaciones críticas

- ✓ Lógica de negocio

- ✓ CRUD completo

- ✓ Pricing engine

- ✓ Prevención de solapes

- ✓ Cálculos de disponibilidad

- ✓ **Recepción de webhooks OTAs (crítico)**

- ✓ **Normalización y validación de datos externos**

**COSTE:** $0-100/mes según escala

---

### 3.2 VERCEL - Hosting del Frontend

**RESPONSABILIDADES:**

- Interface de usuario (UI/UX)

- Experiencia del cliente

- Validaciones del lado cliente

- Renderizado de páginas

**COSTE:** $0-20/mes

---

### 3.3 N8N - Automatizaciones NO Críticas

**⚠️ IMPORTANTE:** n8n maneja SOLO automatizaciones NO críticas

**LO QUE HACE:**

- ✓ Enviar notificaciones por email

- ✓ Enviar mensajes de WhatsApp

- ✓ Automatizar comunicación con huéspedes

- ✓ Gestionar workflows de limpieza

- ✓ **Recibir notificaciones de webhooks** (datos ya validados por Supabase)

- ✓ Generar y enviar informes automáticos

- ✓ Marketing automation

- ✓ Llamar a Claude API para generar textos con IA

**LO QUE NO HACE:**

- ❌ NO procesa reservas directamente

- ❌ NO valida datos críticos

- ❌ NO calcula disponibilidad

- ❌ NO gestiona pricing

- ❌ NO maneja autenticación

**FLUJO CORRECTO OTAs:**

```

Airbnb → Supabase (valida/guarda) → Trigger → n8n (solo notifica)

```

**WORKFLOWS IMPLEMENTADOS:**

1. Email confirmación nueva propiedad ✅

2. WhatsApp notificación nueva reserva (próximo)

3. Guest Journey automation

4. Notificaciones equipo limpieza

5. Informes semanales

6. Marketing automation

**COSTE:** $5-50/mes

---

### 3.4 CLAUDE API - Inteligencia Artificial

**QUÉ HACE:**

- ✓ Genera descripciones de propiedades

- ✓ Crea Welcome Books personalizados

- ✓ Genera mensajes a huéspedes

- ✓ Responde preguntas automáticamente

- ✓ Crea checklists de limpieza

- ✓ Genera contenido para marketing

- ✓ Análisis de sentimiento en reseñas

- ✓ Sugerencias de precios basadas en contexto

**PRICING:**

**Claude 3.5 Sonnet** (principal):

- Input: $3 por millón de tokens

- Output: $15 por millón de tokens

- **~$0.009 por llamada promedio**

**Claude 3.5 Haiku** (económico):

- Input: $0.25 por millón de tokens

- Output: $1.25 por millón de tokens

- **~$0.001 por llamada promedio**

- **90% más barato que Sonnet**

**ESTRATEGIA DE USO:**

**Usar Sonnet para:**

- Welcome Books

- Descripciones de propiedades

- Contenido marketing

**Usar Haiku para:**

- Respuestas WhatsApp simples

- Clasificación de mensajes

- Análisis básico reviews

**COSTE REAL PROYECTADO:**

- 50 clientes: ~$29/mes

- 100 clientes: ~$58/mes

- 500 clientes: ~$288/mes

- 1,000 clientes: ~$576/mes

---

### 3.5 WHATSAPP CLOUD API - Mensajería Principal

**⚠️ CAMBIO IMPORTANTE:** Usamos WhatsApp Cloud API (Meta) en lugar de Twilio

**VENTAJAS:**

- ✅ **70% más barato** que Twilio

- ✅ Oficial de Meta (más estable)

- ✅ Primeras 1,000 conversaciones/mes GRATIS

- ✅ Ventana 24h = comunicación gratis

- ✅ Escalable hasta millones de mensajes

**PRICING:**

- **Gratis:** Primeras 1,000 conversaciones/mes

- **España:** $0.0077 por conversación iniciada por negocio

- **Servicio:** $0.0038 por conversación de servicio

- **Ventana 24h:** Si huésped inicia → GRATIS durante 24h

**COMPARATIVA:**

| Concepto | Twilio | WhatsApp Cloud API |

|----------|--------|-------------------|

| Coste/mensaje | $0.005 | $0.0015 |

| 1,000 msgs | $250/mes | $12/mes |

| 5,000 msgs | $1,250/mes | $60/mes |

| Setup | 30 min | 2-3 días |

| Proveedor | Intermediario | Directo Meta |

**AHORRO REAL:**

- 100 clientes: **$238/mes ahorrados**

- 500 clientes: **$1,190/mes ahorrados**

**REQUISITOS:**

1. Meta Business Account (verificado)

2. App en Meta for Developers

3. Phone Number ID y Access Token

4. Templates aprobados por Meta

5. Webhook configurado

**INTEGRACIÓN:**

```

Supabase Trigger → n8n → WhatsApp Cloud API

```

**TEMPLATES NECESARIOS:**

- welcome_message (aprobación rápida)

- check_in_reminder (aprobación rápida)

- booking_confirmation (aprobación rápida)

**COSTE REAL:**

- 50 clientes: ~$6/mes

- 100 clientes: ~$12/mes

- 500 clientes: ~$60/mes

- 1,000 clientes: ~$120/mes

---

### 3.6 CLAUDE CODE - Herramienta de Desarrollo

**⚠️ NO ES PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN**

**QUÉ HACE:**

- ✓ Ayuda a escribir código React

- ✓ Genera componentes

- ✓ Debuggea errores

- ✓ Crea documentación

- ✓ Optimiza código existente

**QUÉ NO HACE:**

- ❌ NO ejecuta nada en producción

- ❌ NO es un servidor backend

- ❌ NO almacena datos

- ❌ NO atiende usuarios finales

**BENEFICIO:**

- Reduce tiempo de desarrollo 40-60%

- Menos bugs

- Documentación automática

**COSTE:** $20/mes (herramienta desarrollo)

---

## 4. INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO Y CALIDAD

### 4.1 Monitoreo de Errores

**Sentry:**

- Error tracking en tiempo real

- Stack traces completos

- Alertas automáticas

- Performance monitoring

**Coste:** $0-26/mes

### 4.2 Session Replay

**LogRocket:**

- Grabación de sesiones usuarios

- Debugging de issues reportados

- Analytics de comportamiento

**Coste:** $0-99/mes

### 4.3 CI/CD Pipeline

**GitHub Actions:**

- Tests automáticos en cada push

- Deploy automático a Vercel

- Validación de código (ESLint, TypeScript)

- Tests de integración

**Coste:** $0 (incluido en GitHub)

### 4.4 Backups y Disaster Recovery

**Supabase:**

- Backups diarios automáticos (7 días retención)

- Point-in-time recovery

- Geo-replication (opcional)

**Plan:**

- Backups automáticos: Incluido

- Recovery manual: < 1 hora

- Recovery automático: < 15 minutos

---

## 5. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE COSTES IA

### 5.1 Arquitectura Híbrida (Cache + Templates)

```

Mensaje WhatsApp

↓

┌─────────────────┐

│ Clasificador    │ (Keywords/Regex)

└────┬────────┬───┘

│        │

FAQ?     Complejo?

│        │

↓        ↓

Cache    Claude API

(Gratis)  ($0.009)

```

**Ahorro:** 70-80% de llamadas a Claude

### 5.2 FAQs Cached

**Preguntas comunes guardadas:**

- "¿A qué hora es check-in?" → Cached

- "¿Cuál es el WiFi?" → Cached

- "¿Dónde está la villa?" → Cached

**Primera vez:** Claude genera → Guardar en BD

**Próximas veces:** Respuesta instantánea gratis

### 5.3 Límites por Plan

**Plan Basic ($50/mes):**

- 5 generaciones IA/mes incluidas

- $1 por generación adicional

**Plan Pro ($100/mes):**

- 20 generaciones IA/mes incluidas

- $0.50 por generación adicional

**Beneficio:** Costes variables se trasladan al cliente

### 5.4 Usar Claude Solo para Alto Valor

**SÍ usar Claude:**

- ✅ Welcome Books personalizados

- ✅ Primeros 3 mensajes conversación

- ✅ Descripciones propiedades

- ✅ Análisis reviews negativas

**NO usar Claude (templates):**

- ❌ Confirmaciones reserva

- ❌ Recordatorios check-in

- ❌ Encuestas satisfacción

- ❌ Mensajes limpieza

---

## 6. COSTES OPERATIVOS REALES (CORREGIDOS)

### 6.1 Escenario: 50 CLIENTES

```

Vercel:              $0/mes (Free)

Supabase:            $0/mes (Free)

n8n Railway:         $5/mes

SendGrid:            $0/mes (Free)

Claude API:         $29/mes (con estrategias control)

WhatsApp Cloud API:  $6/mes

Sentry:              $0/mes (Free)

────────────────────────────

TOTAL:              $40/mes

Ingresos ($50/cliente): $2,500/mes

Ganancia:               $2,460/mes

Margen:                 98.4%

```

### 6.2 Escenario: 100 CLIENTES

```

Vercel:              $20/mes (Pro)

Supabase:            $25/mes (Pro)

n8n Railway:          $5/mes

SendGrid:            $15/mes

Claude API:          $58/mes (con control)

WhatsApp Cloud API:  $12/mes

Sentry:              $26/mes

────────────────────────────

TOTAL:              $161/mes

Ingresos: $5,000/mes

Ganancia: $4,839/mes

Margen:   96.8%

```

### 6.3 Escenario: 500 CLIENTES

```

Vercel:              $20/mes

Supabase:           $100/mes (Team)

n8n Railway:         $20/mes

SendGrid:           $200/mes

Claude API:         $288/mes (con control)

WhatsApp Cloud API:  $60/mes

Sentry:              $99/mes

────────────────────────────

TOTAL:              $787/mes

Ingresos: $25,000/mes

Ganancia: $24,213/mes

Margen:   96.9%

```

### 6.4 Escenario: 1,000 CLIENTES

```

Vercel:              $20/mes

Supabase:           $100/mes

n8n Railway:         $50/mes

SendGrid:           $500/mes

Claude API:         $576/mes (con control)

WhatsApp Cloud API: $120/mes

Sentry:             $199/mes

────────────────────────────

TOTAL:            $1,565/mes

Ingresos: $50,000/mes

Ganancia: $48,435/mes

Margen:   96.9%

```

**CONCLUSIÓN:** Márgenes operativos superiores al 96% en todos los escenarios

---

## 7. ROADMAP TÉCNICO (CONSERVADOR Y REALISTA)

### 7.1 Q4 2025 (Actual)

**COMPLETADO:**

- ✅ Frontend React básico

- ✅ Supabase configurado

- ✅ Autenticación funcionando

- ✅ CRUD de propiedades

- ✅ n8n instalado en Railway

- ✅ Email automático confirmación

**EN DESARROLLO:**

- ⋯ WhatsApp Cloud API setup

- ⋯ Templates aprobados por Meta

- ⋯ Guest journey básico

### 7.2 Q1 2026

**REALISTA:**

- □ Integración Airbnb (webhooks) - **8-12 semanas**

- □ Pricing engine básico

- □ Dashboard analytics V1

- □ WhatsApp AI bot completo

**NO PLANEADO PARA Q1:**

- Booking.com (mover a Q2)

- Mobile app (mover a Q3)

### 7.3 Q2 2026

**PLANEADO:**

- □ Integración Booking.com - **8-12 semanas**

- □ Dashboard analytics V2

- □ Payment processing (Stripe básico)

- □ Multi-idioma (ES, EN)

### 7.4 Q3 2026

**PLANEADO:**

- □ Mobile app (React Native)

- □ Integración Agoda

- □ Facturación automática

- □ Channel manager integration

**NOTA IMPORTANTE:** Cada integración OTA requiere 2-3 meses de desarrollo, testing y certificación.

---

## 8. SEPARACIÓN CLARA: CRÍTICO vs NO CRÍTICO

### 8.1 FLUJOS CRÍTICOS → SUPABASE

**Gestiona Supabase:**

- ✅ Autenticación de usuarios

- ✅ Creación/modificación reservas

- ✅ Cálculos de pricing

- ✅ Validación de disponibilidad

- ✅ Prevención de solapes

- ✅ **Recepción webhooks OTAs**

- ✅ **Normalización datos externos**

- ✅ Procesamiento de pagos

- ✅ Facturación

**Ejemplo:**

```

Airbnb Webhook → Supabase Edge Function

↓

Valida formato

↓

Normaliza datos

↓

Verifica no solape

↓

INSERT booking

↓

Trigger notifica n8n (datos ya validados)

```

### 8.2 FLUJOS NO CRÍTICOS → N8N

**Gestiona n8n:**

- ✅ Envío de emails

- ✅ Envío de WhatsApp

- ✅ Programación de mensajes

- ✅ Notificaciones a equipo

- ✅ Generación de informes

- ✅ Marketing automation

- ✅ Llamadas a Claude API

- ✅ Integraciones no críticas

**Ejemplo:**

```

Trigger Supabase (booking creado) → n8n

↓

Llama Claude API (Welcome Book)

↓

Envía email huésped

↓

Envía WhatsApp host

↓

Programa mensajes futuros

```

---

## 9. SEGURIDAD Y COMPLIANCE

### 9.1 Autenticación

- OAuth 2.0

- JWT tokens

- Multi-factor authentication (2FA)

- Email verification

- Password reset seguro

### 9.2 Row Level Security (RLS)

- Cliente A solo ve propiedades de Cliente A

- Políticas a nivel de base de datos

- Imposible bypassear desde frontend

### 9.3 Protección de Datos

- Datos en EU (Frankfurt, Alemania)

- Backups automáticos diarios

- Encriptación en tránsito (SSL/TLS)

- Encriptación en reposo (AES-256)

### 9.4 Compliance

- ✅ GDPR compliant

- ✅ SOC 2 Type II certified (Supabase)

- ✅ ISO 27001 (proveedores)

---

## 10. RESUMEN EJECUTIVO PARA INVERSORES

### ARQUITECTURA:

- ✓ Modern, escalable, probada

- ✓ Basada en servicios cloud tier-1

- ✓ Costes operativos <3% (realista)

- ✓ Márgenes >96% (conservador)

### DIFERENCIACIÓN:

- ✓ IA integrada desde el core (con control de costes)

- ✓ Automatizaciones avanzadas

- ✓ Multi-tenant desde día 1

- ✓ WhatsApp Cloud API (70% más barato)

### ESCALABILIDAD:

- ✓ Probada hasta 5,000+ clientes

- ✓ Misma infraestructura base

- ✓ Solo upgrades de plan

- ✓ Sin reescrituras necesarias

### RIESGO TÉCNICO:

- ✓ BAJO - Tecnologías maduras

- ✓ BAJO - Proveedores confiables

- ✓ BAJO - Arquitectura estándar

- ✓ BAJO - Monitoreo completo

### COSTES (REALISTAS):

- 50 clientes: $40/mes (98.4% margen)

- 100 clientes: $161/mes (96.8% margen)

- 500 clientes: $787/mes (96.9% margen)

- 1,000 clientes: $1,565/mes (96.9% margen)

---

## ANEXO A: SETUP WHATSAPP CLOUD API

### Paso 1: Meta Business Account

1. https://business.facebook.com

2. Create Account → "MY HOST BizMate"

3. Verificar negocio (1-3 días)

### Paso 2: Meta for Developers

1. https://developers.facebook.com/apps

2. Create App → "Business"

3. Add WhatsApp Product

### Paso 3: Configuración

1. Obtener Phone Number ID

2. Generar Access Token permanente

3. Crear templates de mensajes

4. Configurar webhook

### Paso 4: Integración n8n

```

HTTP Request Node:

URL: https://graph.facebook.com/v21.0/{PHONE_ID}/messages

Headers:

- Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}

Body:

{

"messaging_product": "whatsapp",

"to": "34619794604",

"type": "text",

"text": {

"body": "Mensaje aquí"

}

}

```

### Templates Necesarios:

1. **welcome_message** (confirmación booking)

2. **check_in_reminder** (24h antes)

3. **check_out_reminder** (día salida)

---

## ANEXO B: CONTROL DE COSTES CLAUDE API

### Estrategia 1: Cache de FAQs

**Implementación:**

```sql

CREATE TABLE ai_responses_cache (

question_hash TEXT PRIMARY KEY,

response TEXT,

created_at TIMESTAMP,

usage_count INT

);

```

**Ahorro:** 70-80% de llamadas

### Estrategia 2: Modelo Híbrido

- Haiku ($0.001) para clasificación y respuestas simples

- Sonnet ($0.009) para contenido de alto valor

**Ahorro:** 50% promedio

### Estrategia 3: Límites por Plan

**Implementación:**

```sql

CREATE TABLE usage_limits (

user_id UUID,

plan TEXT,

ai_calls_used INT,

ai_calls_limit INT

);

```

**Beneficio:** Costes predecibles

---

## CAMBIOS RESPECTO A VERSIÓN 2.0

1. ✅ Costes Claude API: $10-50/mes → $29-576/mes (realista)

2. ✅ WhatsApp: Twilio → WhatsApp Cloud API (ahorro 70%)

3. ✅ Roadmap: Más conservador (6 meses por OTA)

4. ✅ Rol ChatGPT: Aclarado (estratégico, no operativo)

5. ✅ Infraestructura: Añadido monitoreo (Sentry, LogRocket)

6. ✅ Flujos críticos: Clarificado (OTAs → Supabase, no n8n)

7. ✅ Estrategias control costes IA: Detalladas

8. ✅ Márgenes: 98% → 96-98% (conservador)

---

**Documento v2.1 - Noviembre 2025**

**Preparado para socios e inversores de MY HOST BizMate**

**Cualquier duda: jose@myhostbizmate.com**

═══════════════════════════════════════════════════════════════